采购项目编号：XL-2506-002-GC服务

新良大厦1-4号电梯更新改造项目

工程监理咨询服务采购

询

价

通

知

书

四川新良大厦有限责任公司编制

2025年6月

第一章  采购项目基本情况

四川新良大厦有限责任公司，拟对新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购需求的供应商参加报价。本次询价采用最低价中选法，所有符合本次采购需求的供应商中，报价（不含税）最低者为中选供应商。

## 一、采购项目编号：XL-2506-002-GC服务

二、采购项目名称：新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务。

## 三、资金来源：企业自筹。

## 四、本询价通知书在新良大酒店官网、四川新良大厦有限责任公司5楼及1楼公示栏上发布；本项目更正公告、结果公告亦在新良大酒店官网、四川新良大厦有限责任公司5楼及1楼公示栏上发布。

## 五、询价采购最高控制价

## 本项目采购最高限价为5.4万元（含税），超过限价的文件按无效处理。

## 六、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价通知书自2025年6月9日至2025年6月12日在我司指定网站（http://www.xinlianghotel.com.cn）获取有效，具体获取流程：上述指定网站首页“动态”→“最新动态”→找到对应采购项目文件下载。

## 七、递交响应文件截止及响应文件开启时间同为：2025年6月13日10:00（北京时间）。

## 八、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。（文件接收时间：2025年6月13日9:30北京时间-2025年6月13日10:00北京时间）

## 九、询价地点：新良大酒店6楼 明智厅。

## 十、联系方式

采购人：四川新良大厦有限责任公司

地    址：成都市锦江区东大街上东大街段246号

联 系 人：连女士

电    话：028-86739920

第二章  采购项目商务及技术要求

一、项目概述

本项目共1个包，采购新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务。

二、商务要求 （实质性要求）

（一）项目地点：四川省成都市。

（二）计划工期和服务期限：

1.计划工期：（1）要求成交供应商在确定承包人（施工安装单位）后5个自然日内完成新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理规划及工程监理实施细则全套成果资料的提交（纸质版6份、电子版1份），并经采购人确认；（2）要求成交供应商在计划开工日期7天前与采购人确认并向承包人（施工安装单位）发出开工通知；（3）要求成交供应商在承包人（施工安装单位）进场后按合同约定及采购人要求开展新良大厦1-4号电梯更新改造项目施工安装全程监理服务。

2.服务期限：共分两个阶段：（1）主要服务阶段：至新良大厦1-4号电梯更新改造项目竣工验收合格并完成结算审核之日；（2）配合服务阶段：至新良大厦1-4号电梯整机质保期结束之日。

（三）服务范围：

依照法律法规及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对承包人（施工安装单位）在施工质量、建设工期、进度、安全文明施工、环境保护和建设资金使用等方面，代表发包人进行监督，包含但不限于：

- 协助委托人编写开工报告；

- 审查开复工报审表、土建施工单位资质及人员、电梯安装单位资质及人员等承包人（施工安装单位）各项施工准备工作，经发包人书面认可后签发开工通知（令），下达开工通知书；

- 督促承包人（施工安装单位）施工管理制度和安全生产管理体系、质量保证体系的建立、健全与实施；

- 审查承包人（施工安装单位）提交的施工组织设计、进度计划、施工技术方案和施工进度计划、应急救援方案，并督促实施；

- 组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

- 审核施工承包人（施工安装单位）提出的分包工程项目及选择分包的单位（若有）；

- 复核已完工程量，签署工程期中付款凭证（若有）；

- 设计变更经设计咨询单位审核、业主批准后，发布施工工程变更令；

- 审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须时进行测试和监控；

- 监督承包人（施工安装单位）严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；

- 抽查工程施工质量，验收检验批，对隐蔽工程、分项工程进行复验签证，参与工程质量事故的调查及处理；

- 分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

- 协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议；

- 督促检查安全生产，文明施工；

- 编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报业主（委托人）和市有关主管部门（市场监督管理局等）；

- 督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

- 组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见，组织编写工程质量评估报告；检查各承包人在工程项目交付使用前是否已提供相应产品的合格证；

- 审核竣工图纸和其他技术文件资料；

- 编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结，并形成项目监理汇编材料；

- 签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

- 签发最终支付证书；

- 工程质量保修阶段的监理工作。

（1）本工程质量保修期监理工作的时间同本工程施工合同约定的保修期时间。

（2）在保修期内，监理人不必安排监理人员常驻现场，但监理人应指定保修监理负责人，并在工程竣工验收前将联系方式等书面通知委托人。

（3）监理人应定期对工程进行回访，并在接到委托人通知后 12 小时内到达现场，处理工程保修有关问题，若监理人未按时到达或未履行有关保修义务，监理人应向委托人支付违约金，此部分违约金委托人将从尾款中直接扣除，当尾款不足时，委托人有权向监理人追索。

（4）对委托人需了解的质量问题，监理人应在 48 小时内将关于事故的调查分析及质量责任鉴定意见书面报告委托人。

（5）当保修工作开始时，监理人应对保修项目的返修质量进行检查并在合格后予以签认。

（6）保修结束，监理人应签发保修期满证书并审查保修阶段技术资料，协助委托人办理保修费用的结算。

（四）付款要求：

1.新良大厦1-4号电梯更新改造项目竣工验收合格并结算审核完成后15个工作日内，采购人支付至合同约定费用总额的97%；新良大厦1-4号电梯整机质保期结束后支付至合同约定服务费总额的100%。

2.采购人在支付本项目款前，成交供应商须提供全额增值税专用发票。若税率变动，则以成交价格的不含税价格为基础重新计算合同金额。

3.供应商报价为本次监理咨询服务全部费用，由于预计不足、监理不仔细等导致的与本项目有关的额外费用由供应商自行承担。

（五）合同要求：

成交供应商应在成交通知书发出之日起5个工作日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

（六）相关服务要求

1.在整个服务过程中，供应商不得擅自更改经采购人审定的各类文件，若确需更改，须事前征得采购人同意。

2.供应商须按照合同约定的工作时限开展服务工作，并随时主动跟踪服务，防止工作中的遗漏和疏忽。

3.供应商须遵守有关法律、政策及法规的规定及职业操守要求，不得泄露对服务工作中应当保密的与工程监理咨询活动有关的情况、资料和其他事项。

4.监理单位负责电梯安装设计、造价、施工等配合工作。承担由于自身原因导致的相应责任，包含但不限于经济责任和法律责任。

5.项目实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人所有。

三、技术服务要求

（一）技术成果资料

| 序号 | 技术成果资料 |
| --- | --- |
| 1 | 新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理规划及工程监理实施细则 |
| 2 | 新良大厦1-4号电梯更新改造项目涉及的各类监理资料（签证、监理日报、周报、月报、会议纪要、项目汇编资料等 |
| 3 | 其他匹配本项目资料（若有） |

- 技术要求

1.国家或行业主管部门对采购服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求，严格遵守相关法律法规和监理规范，确保监理工作的合法性和规范性；

2.监理成果满足成都市锦江区住房建设和交通局相关工作要求，并符合《锦江区推动大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策（试行）》（锦住建交发〔2024〕24号）规定；

3.供应商应具备及时反馈和处理工程质量问题的能力，确保工程建设过程中及时解决问题，保证工程质量

4.供应商应具备良好的管理能力，能够有效组织和协调监理工作，确保监理工作的顺利进行。

5.供应商应具备良好的沟通和协调能力，能够与建设单位、施工单位等各方有效沟通，协调解决问题。

6.供应商应对工程建设过程中出现的问题进行及时整改，并负起一定的责任，保证工程质量和安全。

7.供应商应具备完善的监理工作流程和制度，确保监理工作的规范性，确保监理过程的记录和资料等的完整和准确。

8.供应商应具备和本项目匹配的监理技术和设备，能够对工程施工过程进行全面监控和检测。

- 9.供应商应具备匹配本项目的管理能力，能够有效组织和协调监理工作，确保工程建设过程中及时解决问题，保证工程质量、施工安全，并对工程质量和施工安全负责。

（三）新良大厦1-4号电梯更新改造项目概况

1.电梯现状

新良大厦电梯更新改造主要涉及大楼1号-4号电梯，1号电梯为消防梯，现有层站31个，独立组网运行，覆盖大楼负3楼-28楼全域运行；2号-4号为客用电梯，现有层站28个，客用电梯组网联网运行，覆盖大楼1楼-28楼区域运行。

2.电梯更新改造思路

电梯更新改造拟进行扩容、提速、提档、客用电梯增加层站。1号-4号电梯容量由1000公斤13人扩容至1350公斤18人。1号-4号电梯提速由1.75米/秒提升至3.0米/秒。档次沿用一线品牌高端系列。客用梯2号-4号考虑到经济性和施工需求，开启负1、负2楼层站，即30个层站，预留按键孔；1号梯维持原有层站数不变。

3.电梯更新改造结构改造（仅供参考）

本次电梯扩容和提速涉及冲顶高度和底坑深度，1号梯仅涉及冲顶高度改造，2号-4号客用梯既涉及底坑深度又涉及冲顶高度。详细参数对接电梯安装设计参数。

第三章  供应商应当提供的资格相关证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④不接受自然人报名。以上均提供复印件）

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第五章）；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式详见第五章）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第五章）；

5.参加本次采购活动前，近3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第五章）；

6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式详见第五章）；

7.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

8.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件；（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与询价的，则可不提供）

9. 提供不少于2个工程监理咨询服务业绩证明材料，如业绩合同等；

10.具备建筑行业（房屋建筑工程）监理乙级及以上资质，具备ISO9001质量管理体系认证、监理工程师资格证书、安全生产许可证等。（提供相关资质复印件，且证件在有效期内）。

11.具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度，提供证明材料加盖公章。

12.具备固定的工作场所和必要的工程试验检测设备，提供证明材料加盖公章。

注：以上要求供应商提供的资料复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

第四章  响应文件格式

参加询价的供应商应按照询价通知书的要求，准备响应文件正本、副本和相应的电子文档。响应文件一式2份（其中正本1份、副本1份，封面上标注“正本”“副本”字样）。所有响应文件须注明项目名称、采购项目编号、供应商名称。

一、响应文件需打印，并由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份U盘制作。

二、响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

三、响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在询价文件要求的地方签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

四、响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

五、响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

六、响应文件应密封，密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

七、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

八、未密封的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

九、供应商应在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。供应商在递交响应文件时，用正楷填写本询价通知书附件“递交响应文件签收表”，然后将签收表和响应文件一并递交给工作人员。

十、供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

十一、供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

十二、供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

十三、供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

### 封面：

（正本/副本）

新良大厦1-4号电梯更新改造项目

工程监理咨询服务采购项目

响应文件

供应商名称：

采购项目编号：XL-2506-002-GC服务

日期 ：   年   月   日

格式1

### 法定代表人/单位负责人授权书

四川新良大厦有限责任公司：

本授权声明：       （供应商名称）      （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权      （被授权人姓名、职务）为我方 “新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务” 项目（采购项目编号：XL-2506-002-GC服务）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（采购人）签字或加盖个人印章：      。

授权代表（被授权人）签字：      。

供应商名称：      （单位盖章）。

日    期：      。

注：

1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，不接受自然人供应商报名。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式2

### 承诺函

四川新良大厦有限责任公司：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具备良好商业信誉的证明材料；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6.参加本次采购活动前，近3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

本单位对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：      （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：      。

日    期：      。

格式3

### 响应函

四川新良大厦有限责任公司：

1.我方全面研究了“新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务”项目询价通知书（采购项目编号：XL-2506-002-GC服务），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，电子文档U盘1个，用于询价报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方递交的响应文件有效期为询价通知书规定起算之日起   天。

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：      年      月      日

格式4

### 承诺函

四川新良大厦有限责任公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目询价通知书第二章的全部，如对询价通知书有异议，已依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、为采购项目提供设计、项目监理、结算审核及决算审计等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、国家或行业主管部门对采购服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

六、参加本次采购活动，我方完全同意询价通知书第二章关于“询价费用”“合同分包”“合同转包”“履约保证金”的，并承诺严格按照询价通知书要求履行。

七、我方保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人签字或加盖个人印章：

授权代表签字：

供应商名称：      （盖章）

日    期：      年      月      日

格式5

### 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日  期：      年      月      日

格式6

### 技术、商务服务要求应答表

采购项目编号：XL-2506-002-GC服务

| 序号 | 询价通知书要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商需根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日  期：      年      月      日

格式7

### 供应商类似项目业绩一览表

### 采购项目编号：XL-2506-002-GC服务

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供询价通知书要求的有关书面证明材料（如合同）。

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期：

格式8

### 供应商本项目技术、服务人员情况表

采购项目编号：XL-2506-002-GC服务

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日      期：

格式9

### 供应商报价表

采购方：四川新良大厦有限责任公司

报价日期：    年   月    日

采购项目名称：新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务

采购项目编号：XL-2506-002-GC服务

| 供应商 | 最终总价报价 （含税，单位：元） | 备注（税率、税种、服务交期等） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 税种： 税率： 服务交期：合同签订后 自然日 其他： |  |
| 供应商授权代表签字确认： 日期： 年 月 日 |  |  |

注：1.所有报价均用人民币表示，包含：所有费用，并对质量和服务交期负全责。

2.应完整填写表格中相关内容。

3.本项目采用书面报价，在响应文件中报价，报价为一次性且不得更改的报价（响应文件报价作为评审的依据）。

4.服务交期统一填订立合同后多少个自然日。
第七章  工程监理咨询服务合同（草案）

新良大厦1-4号电梯更新改造项目

工程监理咨询服务合同

甲方（委托人）:

乙方（监理人）：

项目名称：

签订地点：

签订时间：     年     月

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：

5.监理范围：本工程的施工准备期、施工期和缺陷责任期的监理工作，委托人有权对监理人的服务范围进行调整。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书；

3. 响应文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、监理人派驻人员

1、监理人派驻人员共  人：总监理工程师姓名：  ，身份证号码：           ，注册号：    ；驻场监理工程师姓名：   ，身份证号码：   ，监理业务培训证编号：

2、监理人应在本合同生效后3日内，将监理机构中各专业监理工程师名单、联系方式书面通知委托人。

3、监理机构的设置及各监理工程师未经委托人同意，监理人不得调整或更换。

4、项目监理机构须完成本合同约定的监理工作，在接到委托人通知后按要求撤离现场。在保修阶段监理人应指定专人负责后期服务工作，在接到委托人通知后12小时内到达现场提供监理服务。

5、本合同履行期间，监理人派驻委托人现场的总监理工程师、驻场监理工程师须提供国家认可的上岗执业资格证书。如监理人派驻总监理工程师、现场监理工程师不能提供国家认可的上岗执业资格证书，委托人有权解除本合同。

6、监理人应每日做好监理日志的记录，每周六向委托人上报一次《建设监理工作周报》，每月28日向委托人上报一次《建设监理工作月报》，保证其内容真实、准确和全面，并及时向委托人及项管上报工程施工情况及问题。

五、服务酬金、计取方式及履约保证金

1.服务酬金：

2.计取方式：详见专用条件5.3.1

服务酬金或计取方式详见专用条件。

3.履约保证金为  /  元。咨询人应在合同签订前提交委托人，履约保证金在全部造价咨询工作经委托人认可完成后无息退还。若咨询人违背合同约定，委托人有权部分或全部扣除履约保证金。

六、服务期限

本工程的施工准备期、施工期和缺陷责任期。实际开始实施日期以委托人的通知为准。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：     年   月    日。

2. 订立地点：                  。

3. 本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

附件：廉洁承诺书

（此页无正文，为《新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务合同》签署页）

甲方（委托人）：                    乙方（监理人）：

住所：                              住所：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人                          法定代表人

或授权代表人（签字）：              或授权代表人（签章）：

项目负责人（签字）：                总监理工程师：

项目经办人（签字）：                驻场监理工程师：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应做相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应做相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应做出合理安排，使开支减至最小。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察、检测、外聘专家及相关费用

考察、检测、外聘专家、差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.4 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.5 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，本协议所载双方地址即为法定送达地址，本协议所涉及的交易资料、法律文书等均可通过EMS邮寄到该地址，EMS发出后五个工作日即视为签收。

8.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：协议书；成交通知书；专用条款；通用条款；响应文件等 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容（服务范围和工作内容详见附录A）

2.1.1 监理范围包括：

负责新良大厦1-4号电梯更新改造项目的工程施工准备期、施工期和缺陷责任期的监理工作，委托人有权对监理人的服务范围进行调整。负责新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程施工及保修阶段的 “三控制、三管理、一协调” 即：投资控制、进度控制、质量控制；合同管理、信息管理和安全施工管理；工程的组织协调。

2.1.2 监理工作内容包括：

1、协助委托人编写开工报告；

2、审查开复工报审表、土建施工单位资质及人员、电梯安装单位资质及人员等承包人（施工安装单位）各项施工准备工作，经发包人书面认可后签发开工通知（令），下达开工通知书；

3、督促承包人（施工安装单位）施工管理制度和安全生产管理体系、质量保证体系的建立、健全与实施；

4、审查承包人（施工安装单位）提交的施工组织设计、进度计划、施工技术方案和施工进度计划、应急救援方案，并督促实施；

5、组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

6、审核施工承包人（施工安装单位）提出的分包工程项目及选择分包的单位（若有）；

7、复核已完工程量，签署工程期中付款凭证（若有）；

8、设计变更经设计咨询单位审核、业主批准后，发布施工工程变更令；

9、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须时进行测试和监控；

10、监督承包人（施工安装单位）严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；

11、抽查工程施工质量，验收检验批，对隐蔽工程、分项工程进行复验签证，参与工程质量事故的调查及处理；

12、分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

13、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议；

14、督促检查安全生产，文明施工；

15、编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报业主（委托人）和市有关主管部门（市场监督管理局等）；

16、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

17、组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见，组织编写工程质量评估报告；检查各承包人在工程项目交付使用前是否已提供相应产品的合格证；

18、审核竣工图纸和其他技术文件资料；

19、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结，并形成项目监理汇编材料；

20、签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

21、签发最终支付证书；

22、工程质量保修阶段的监理工作。

（1）本工程质量保修期监理工作的时间同本工程施工合同约定的保修期时间。

（2）在保修期内，监理人不必安排监理人员常驻现场，但监理人应指定保修监理负责人，并在工程竣工验收前将联系方式等书面通知委托人。

（3）监理人应定期对工程进行回访，并在接到委托人通知后 12 小时内到达现场，处理工程保修有关问题，若监理人未按时到达或未履行有关保修义务，监理人应向委托人支付违约金，此部分违约金委托人将从尾款中直接扣除，当尾款不足时，委托人有权向监理人追索。

（4）对委托人需了解的质量问题，监理人应在 48 小时内将关于事故的调查分析及质量责任鉴定意见书面报告委托人。

（5）当保修工作开始时，监理人应对保修项目的返修质量进行检查并在合格后予以签认。

（6）保修结束，监理人应签发保修期满证书并审查保修阶段技术资料，协助委托人办理保修费用的结算。

2.2 监理的依据

2.2.1 监理依据包括：

1、国家及四川省的有关工程建设和工程建设监理的法律法规，如《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等；

2、工程技术标准，施工验收规范，建设工程监理规范，如《电梯安装验收规范》 GB/T10060-2023、属地住建部门相关文件等；

3、初步设计文件及其他有关文件；

4、设计文件（经审查的施工图）、图纸及说明；

5、工程监理合同和其他工程建设合同。

6、施工图中设计要求的标准、规范。

7、招标文件。

8、中标人的投标文件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：      /                。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 监督、管理、协调、服务，对施工质量、进度、安全文明施工、投资进行全面控制；监理工程师认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定时，有权要求承包人改正。发包人在合同履行期间有权根据具体情况随时调整监理人监督管理范围、内容和权限，并及时通知承包人  。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：    /   。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：根据委托人要求的时间和份数提供  监理人应每日做好监理日志的记录，每周六向委托人上报一次《建设监理工作周报》，每月28日向委托人上报一次《建设监理工作月报》，保证其内容真实、准确和全面；及时向委托人及项管上报工程施工情况及问题 。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人  。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：根据委托人要求进行现场移交     。

3. 委托人义务

3.1 委托人应提供的工程资料及提供时间：

3.1.1提供工程资料：提供工程资料满足工程管理要求。

（1）设计施工图纸及相关的标准图纸、说明；

（2）工程立项相关资料；

（3）业主与承包人签订的合同协议书，业主与承包人确认的有标价的工程量清单及说明；

（4）其他与工程建设相关资料。

3.1.2提供时间：满足建设监理工作顺利推进及施工进度要求 。

3.2 委托人代表

委托人代表为：      。

3.3 答复

项目实施过程中，根据监理人的书面要求，委托人应在规定时间内对监理人书面提交的事宜作出书面答复。确认类 5个工作日；批准类 7个工作日；决策类 14个工作日。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1本合同履行期间发生质量、安全事故，监理人除承担由此产生的相关事故责任外，还应当按总服务酬金的25%向委托人支付违约金，同时委托人有权解除本合同。

4.1.2施工期间监理人驻现场监理人员应与合同约定保持一致，未经委托人同意擅自更换总监理工程师或现场监理工程师的，委托人有权对监理人处2000元/人/次违约金。

4.1.3现场实行例会制度，总监理工程师、现场监理工程师等相关人员不得迟到，迟到按由监理人向委托人支付违约金￥100元/人/次，缺席一次例会按500元/人/次；同时总监理工程师、现场监理工程师实行考勤制度，总监理工程师每周至少有三天候驻于现场，现场监理工程师全天候驻于现场，缺勤由监理人向委托人支付违约金￥1000元/人/次。

4.1.4如监理人员不称职、不作为，委托人有权对监理人处2000元/人/次违约罚金，超过3次（含3次）委托人有权解除本合同并没收履约保证金，监理人还应当按总服务酬金的25%向委托人支付违约金。

4.1.5如监理人将不合格产品按合格产品签认的，视为监理人违约，委托人有权解除本合同并没收履约保证金，监理人还应当按总服务酬金的25%向委托人支付违约金。

4.1.6如上级主管部门现场检查质量、安全、环境等不合格的，监理人除负相关责任外，委托人有权对监理人处2000元/次违约罚金，不合格超过3次（含3次）委托人有权解除本合同并没收履约保证金，监理人还应当按总服务酬金的25%向委托人支付违约金。

4.1.7如因监理人进度控制不力等原因造成电梯单台工期延误超过3天，从第4天起，每延误1天，委托人有权对监理人处1000元/天违约罚金；造成总工期延误超过7天，从第8天起，每延误1天，委托人有权对监理人处2000元/天违约罚金。

4.1.8上述违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应赔偿委托人的全部损失。该损失包括但不限于直接、间接经济损失，委托人向第三人承担补偿、赔偿责任的损失以及委托人因维权所产生的律师费、鉴定费、公证费、差旅费、评估费、拍卖费、保全担保保险费等全部费用。

4.2 委托人的违约责任

如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定支付之日起还应向监理人补偿应支付的报酬利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠时间计算。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币     ，比例为：  /   ，汇率为： / 。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_7个工作日前，向委托人提交支付申请书。

5.3服务酬金

5.3.1监理酬金总额的计取：监理酬金按《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格 〔2007〕670 号）计费比例为3.3%，为人民币      元，经双方友好协商，约定监理服务费¥        元（大写：     ）。即使合同执行期内有新的政策指导文件出台，双方约定不再调整收费标准。因不可预见因素造成施工工期的延长双方协商同意按  /  元/人月标准支付延期监理服务费。

5.3.2附加工作酬金:无，监理人已综合考虑在服务费中。

5.3.3额外报酬:无，监理人已综合考虑在服务费中。

5.4支付方式

5.4.1监理酬金的支付:

5.4.2新良大厦1-4号电梯更新改造项目竣工验收合格并结算审核完成后15个工作日内，采购人支付至合同约定费用总额的97%；新良大厦1-4号电梯整机质保期结束后支付至合同约定服务费总额的100%。

5.4.3其他增加的服务费，在相应增加服务工作完成后即付清。

5.4.4监理酬金的支付货币为人民币 。

5.4.5监理人提供请款相关资料并经委托人审核同意后，委托人在15个工作日支付相应款项。

5.4.6委托人付款前，监理人应向委托人开具委托人认可的全额合法、有效的增值税发票（税率为：    ），否则委托人有权拒绝付款，委托人对此不承担任何违约责任，且监理人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：       无    。

6.2.2 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

建设工程监理合同在履行过程中发生争议，委托人与监理人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （二）种方式解决：

（1）提请     成都       仲裁委员会进行仲裁。

（2）向     工程项目所在地    人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察、检测、外聘专家及相关费用

该工程项目所必要的监理人员外出考察、材料设备检测、外聘专家、差旅费及相关费用，其费用支出由监理单位自行承担。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：______________/__________。

8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：      /                   。

监理人申明的保密事项和期限：       /                  。

第三方申明的保密事项和期限：       /                  。

8.4著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/

/                                 。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 施工准备阶段：

按委托人要求执行                     。

A-2 施工阶段：

按委托人要求执行                      。

A-3 保修阶段：

按委托人要求执行                          。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

按委托人要求执行                      。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 现场代表 | 1人 | / | 以委托人通知为准 |
| 2. 其他人员 | / | / | / |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 1间 | 2-5平方米 | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | / | / | / |
| 2. 工程勘察文件 | / | / | / |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 2份 | 以委托人通知为准 | / |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1份 | 以委托人通知为准 | / |
| 5. 施工许可文件 | / | / | / |
| 6. 其他文件 | / | / | / |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

附件：

廉洁承诺书

根据国家、省、市政府有关廉政建设的规定，为加强党风廉政建设，保证项目资金的安全、有效使用，我司承诺如下：

1、我司承诺严格遵守党和国家有关法律法规及省市的有关规定；严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

2、我司承诺将严格遵守双方廉洁建设的各项规定，建立健全廉洁制度，开展廉洁教育与监督，杜绝我司人员进行不廉洁活动。

3、我司保证不为获取不正当利益，与项目相关人员私下达成默契，损害贵司及国家利益。

4、我司保证不以任何理由向贵司员工或其亲属等相关人员提供礼金、有价证券、贵重物品等；不以任何理由邀请相关人员参加宴请、外出旅游等活动；不以任何名义为相关人员报销应由其单位或个人支付的任何费用等；不以任何理由安排相关人员参加超标准宴请及娱乐活动等；不为相关人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、我司保证在本项目实施过程中，不从事、不参与其他任何违法、违规行为。

6、如发现我司及人员有违反上述保证的，我司承诺每发现一次向贵司支付合同总价20%的违约金，贵司因此解除合同的，我方无条件同意；造成国家资产损失的进行赔偿；涉及违纪、违法的情况，按照国家相关规定追究。

承诺人          （盖章）：

法定代表人或授权代表         （签字）：

日    期：          年         月

# 第六章  附件

## 附件：递交响应文件签收表

| 递交响应文件签收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 新良大厦1-4号电梯更新改造项目工程监理咨询服务 |  |  |  |  |  |  | 采购项目编号：XL-2506-002-GC服务 |  |
| 询价时间： |  |  |  |  |  |  |  | 询价地点： |  |
| 供应商 |  | 递交时间 |  | 密封合格与否 （签收人确认） |  | 联系方式 | 签收确认 |  |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 |  | □是 □否 |  | 联系人： | 工作人员签字： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮箱： |  |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”“联系方式”请在现场签收时填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |